REPORTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

# Flux Operadora

Cortes Semanales

Validación integral del flujo de aprobación única por Dirección, reingresos y cierre QA v1.1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Ambiente | DEV |
| Fecha de ejecución | 14 de julio de 2026 |
| Versión del informe | 1.1 |
| Commit inicial de dev | 0876623b37cc74bdf43bb42afea9a56207add210 |
| Supabase DEV | scsirgbuqjcwoaxfacth |
| Responsables | Ramón Hipo / Codex QA |

DICTAMEN

Aprobado para continuar en DEV. No aprobado para promoción a producción hasta cerrar los casos bloqueados y la auditoría read-only de notificaciones.

Documento confidencial de trabajo interno. No acredita ejecución de pagos ni autorización de producción.

# Índice

| Sección | Contenido |
| --- | --- |
| 1 | Resumen ejecutivo |
| 2 | Modelo funcional validado |
| 3 | Ambiente y trazabilidad |
| 4 | Datos controlados utilizados |
| 5 | Matriz completa de pruebas |
| 6 | Evidencias funcionales |
| 7 | Historial de reingreso |
| 8 | Seguridad y roles |
| 9 | Concurrencia |
| 10 | Responsive y accesibilidad visual |
| 11 | Contraste y modales |
| 12 | Defectos y hallazgos |
| 13 | Regresión |
| 14 | Notificaciones read-only |
| 15 | Riesgos residuales |
| 16 | Conclusión y recomendación |
| 17 | Addendum de cierre QA v1.1 |

# 1. Resumen ejecutivo

El objetivo fue validar directamente en DEV que una solicitud enviada con presupuesto disponible puede incorporarse a un corte sin aprobación individual de Finanzas; que Dirección es la única aprobación humana regular; y que rechazos, correcciones, reenvíos y nuevas decisiones preservan historial y control de concurrencia.

RESULTADO GLOBAL

17 PASS, 0 FAIL y 3 BLOCKED de 20 casos funcionales. BATCH-014 quedó cerrado con autorización y revocación controladas. BATCH-012/013 revelaron un bloqueo de compatibilidad entre payment_method y el RPC de fondos; BATCH-017 continúa bloqueado porque DEV no tiene perfiles con nivel Operativo.

## Recomendación

Continuar la estabilización en DEV. No promover a PROD. Mantener el PR #252 como Draft hasta resolver el gate cash/check en una migration 026 o posterior, contar con una sesión de Dirección, ejecutar la auditoría read-only y completar el retest autenticado del preview.

# 2. Modelo funcional validado

FLUJO OBJETIVO

Solicitante → validación automática de presupuesto → Finanzas prepara corte → Dirección decide → Finanzas libera → ejecución controlada.

- La validación automática de presupuesto no equivale a aprobación humana de Finanzas.

- Dirección aprueba o rechaza cada solicitud regular y puede volver a decidir un reingreso.

- Finanzas arma el corte, administra reenvíos, libera y conserva excepciones/extraordinarios.

- Layouts, efectivo y cheque solo consumen solicitudes liberadas y con datos completos.

- El historial de cada revisión permanece inmutable y solo una decisión queda vigente.

# 3. Ambiente y trazabilidad

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| Repositorio | ramon1415/catalogo-proveedores-flux |
| Branch objetivo | dev |
| PR funcional | #249 — Fix batch eligibility, resubmission review and weekly batch UX |
| Merge #249 | 683dedad0a91a98066d44dbca64e00fa08264946 |
| PR correctivo | #250 — Allow fully rejected approval batches |
| Merge #250 / dev final | 0876623b37cc74bdf43bb42afea9a56207add210 |
| Vercel DEV | SUCCESS — deployment 65QPDRMVmpKR5fKGJVkXMoYyRceG |
| URL DEV | https://catalogo-proveedores-flux-git-dev-quantta-team.vercel.app/ |
| Supabase DEV | scsirgbuqjcwoaxfacth |
| Navegador | Chrome/Chromium con sesión autenticada de DEV |
| Resoluciones | 1366×768, 768×1024, 390×844 |
| Roles usados | Finanzas: Ramón Hipo; Dirección: Ramón |
| Migration 023 SHA-256 | B25F792EB26297040D93F91EC83E20B329EF8485C87EE55B9DDF5352B4FB21AF |
| Migration 024 SHA-256 | FDD2CAB45C232047953EF0839B715EB807443D9DBEF8FA8D2C59DBB29C02DCC4 |
| PR cierre QA | #252 — Close remaining batch QA coverage and UX findings (Draft) |
| Branch | fix/ramon-batch-qa-closure-p2 |
| Commit de correcciones | 9ec2a920f3bec3fb338beab5c5ff3ad8a8a954fa |
| Vercel Preview | SUCCESS — https://catalogo-proveedores-flux-git-fix-ramon-bat-b13163-quantta-team.vercel.app |
| Base de datos | Sin cambios; migration 025 no creada ni modificada |
| Commit final / merge | No existe: PR #252 permanece Draft por BATCH-012, BATCH-013, BATCH-017 y la auditoría read-only de notification_events pendientes. |
| Render v1.1 | BLOCKED en el entorno local: render_docx no encontró LibreOffice y Word no produjo el PDF. Las auditorías OOXML, de secciones, estilos, imágenes y campos sí se ejecutaron; no se afirma revisión visual página por página. |

## Validaciones estáticas

- node --check pasó para approval_batches.js, layouts.js, cash_flow_extension.js y solicitudes_workboard_extension.js. También pasaron IDs HTML únicos, ausencia de diálogos nativos en los módulos intervenidos y git diff --check.

- El PR #252, “Close remaining batch QA coverage and UX findings”, está abierto como Draft hacia dev. Vercel Preview terminó SUCCESS para el commit de correcciones 9ec2a920f3bec3fb338beab5c5ff3ad8a8a954fa.

- El repositorio se validó con Git disponible en el runtime local. origin/dev permanecía en 0876623b37cc74bdf43bb42afea9a56207add210 al crear la rama de cierre.

# 4. Datos controlados utilizados

| Folio | Método | Monto | Presupuesto | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOL-2026-0068 | Transferencia | $101.01 | Disponible | Aprobada y liberada; cambio material creó revisión 2 |
| SOL-2026-0069 | Transferencia | $202.02 | Disponible | Rechazada y reenviada; historial de revisiones preservado |
| SOL-2026-0070 | Efectivo | $303.03 | Disponible | Aprobada y liberada; gate final no ejecutado |
| SOL-2026-0071 | Cheque | $404.04 | Disponible | Aprobada y liberada; entrega final no ejecutada |
| SOL-2026-0072 | Transferencia | $505.05 | Insuficiente | Excluida con motivo visible |
| SOL-2026-0073 | Efectivo | $12.12 | Disponible | Corte enviado; gate positivo bloqueado por RPC legado |
| SOL-2026-0074 | Cheque | $13.13 | Disponible | Corte enviado; gate positivo bloqueado por RPC legado |
| SOL-2026-0075 | Transferencia extraordinaria | $14.14 | Disponible | Autorizada y revocada antes de materializar |

# 5. Matriz completa de pruebas

Estado permitido: PASS, FAIL, BLOCKED o NOT APPLICABLE. Ningún caso parcial se clasificó como PASS.

| ID | Escenario / precondición | Pasos / esperado | Resultado / evidencia | Estado | Defecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BATCH-001 | Solicitud nueva con presupuesto. Enviada y disponible. | Crear, enviar, abrir corte y agregar. Esperado: elegible sin aprobación de Finanzas. | SOL-0068 visible con Presupuesto disponible y agregada. Evidencia 01, 02, 04. | PASS | — |
| BATCH-002 | Solicitud sin presupuesto suficiente. | Crear y revisar elegibilidad. Esperado: motivo visible y sin forzar agregado. | SOL-0072 excluida con Presupuesto insuficiente. Evidencia 03, 23. | PASS | — |
| BATCH-003 | Corte con solicitudes elegibles. | Enviar, aprobar en Dirección y liberar. Esperado: Dirección final. | 3 aprobadas, 1 rechazada; corte liberado. Evidencia 05, 06, 42. | PASS | — |
| BATCH-004 | Rechazo parcial en corte de 4 solicitudes. | Aprobar 3 y rechazar 1 con motivo. Esperado: resumen 3/1. | Motivo y desglose visibles en Cortes/Layout. Evidencia 06, 08, 42. | PASS | — |
| BATCH-005 | Item rechazado con batch destino. | Capturar corrección y elegir draft. Esperado: mismo request e histórico intacto. | SOL-0069 ingresó al segundo batch como revisión 2. Evidencia 09–11. | PASS | — |
| BATCH-006 | Segundo batch enviado a Dirección. | Abrir y volver a decidir. Esperado: badge reenviada y decisión habilitada. | Revisión 2 mostró motivo/corrección y fue decidida. Evidencia 11–13. | PASS | DEF-001 cerrado |
| BATCH-007 | Item rechazado sin batch destino. | Reenviar sin seleccionar draft. Esperado: disponible para Finanzas. | SOL-0069 reapareció elegible y no se envió sola. Evidencia 14–16. | PASS | — |
| BATCH-008 | Revisión 2 rechazada. | Reenviar, enviar y rechazar otra vez. Esperado: revisión 3 e histórico intacto. | Revisiones 1/2/3 visibles y una vigente. Evidencia 17–20. | PASS | — |
| BATCH-009 | Solicitud aprobada/liberada con cambio material. | Cambiar fecha/referencia/concepto. Esperado: invalidar y revalidar. | SOL-0068 volvió a pendiente y revisión 2; fuera de layout. Evidencia 21–23. | PASS | — |
| BATCH-010 | Existe solicitud rechazada. | Abrir Nuevo layout y detalle. Esperado: contador y detalle accionable. | Rechazada visible con motivo, director, corte y reingreso. Evidencia 08. | PASS | — |
| BATCH-011 | Solicitud autorizada sin datos bancarios completos. | Abrir Nuevo layout y completar. Esperado: no entra, pero aparece accionable. | Detalle Datos por completar disponible sin perder autorización. Evidencia 08, 23. | PASS | — |
| BATCH-012 | SOL-0070 en efectivo con presupuesto. | Agregar, decidir y liberar. Esperado: gate cash_funds respeta decisión. | SOL-0073 creada y agregada al corte QA; envío a Dirección confirmado. El detalle legacy no reconocía payment_method=cash y el RPC create_cash_fund exige request_type=cash/check. Sin cash_fund. | BLOCKED | DB: gate legado; requiere 026+ |
| BATCH-013 | SOL-0071 cheque con presupuesto. | Agregar, decidir y liberar. Esperado: gate de cheque respeta decisión. | SOL-0074 creada y agregada al corte QA; envío a Dirección confirmado. cash_funds.delivery_method=check es el modelo real, pero el RPC no acepta el request_type canónico. Sin fondo ni entrega. | BLOCKED | DB: gate legado; requiere 026+ |
| BATCH-014 | Solicitud extraordinaria elegible y controlada. | Abrir modal y validar guard negativo. Esperado: Finanzas puede; rechazo no se omite. | SOL-0075 autorizada por Ramón Hipo como Servicio crítico; badge, actor, fecha y motivo visibles. Revocación permitida antes de cualquier materialización; la opción volvió a estar disponible. | PASS | — |
| BATCH-015 | Misma solicitud en dos drafts. | Agregar desde dos sesiones. Esperado: solo una gana. | Segundo intento: Ya pertenece a otro corte abierto. Evidencia 24. | PASS | — |
| BATCH-016 | Mismo rechazo en dos sesiones. | Reenviar desde ambas. Esperado: una gana, una falla y un item pending. | Un solo reingreso/corrección quedó vigente. Evidencia 25. | PASS | — |
| BATCH-017 | Credenciales Finanzas/Dirección/Solicitante. | Verificar acciones por rol. Esperado: separación completa. | Configuración → Sistema, filtro Operativo: Sin resultados. No se creó usuario ni se alteraron permisos. | BLOCKED | Cobertura: credencial solicitante |
| BATCH-018 | Listas de 3/10/25 items y viewports reales. | Probar 1366, 768 y 390. Esperado: scroll usable y sin trampa. | window.innerWidth confirmado; body sin overflow horizontal. Evidencia 39–41. | PASS | — |
| BATCH-019 | Modales y tema del flujo. | Revisar siete modales, contraste y focus. | Modales coherentes en claro/oscuro; métodos traducidos. Evidencia 08, 29, 38. | PASS | — |
| BATCH-020 | DEV final desplegado. | Smoke de proveedores, ingresos, layouts, CSF, efectivo, tema e histórico. | Módulos cargaron; PAGOSINT/CSF/tema/histórico visibles. Evidencia 31–35, 37, 42. | PASS | P2 consola no bloqueante |

# 6. Evidencias funcionales

Figura 1. Finanzas: solicitudes elegibles con disponibilidad presupuestal visible.

Figura 2. Corte draft con cuatro solicitudes y scroll interno horizontal/vertical.

Figura 3. Dirección: decisión parcial guardada, resumen 3 aprobadas / 1 rechazada.

Figura 4. Finanzas: corte liberado, tres pagos pueden continuar y uno permanece rechazado.

Figura 5. Nuevo layout: rechazadas y datos por completar identificados en el resumen.

Figura 6. Reenvío con batch destino y corrección documentada.

Figura 7. Segunda revisión ante Dirección con contexto histórico.

Figura 8. Tercera revisión rechazada; cierre completamente rechazado habilitado por hotfix.

Figura 9. Historial de revisión 1 preservado después de la tercera decisión.

Figura 10. Cambio material invalida la autorización anterior.

Figura 11. Solicitud modificada excluida del layout hasta completar datos y nueva autorización.

# 7. Historial de reingreso

La solicitud SOL-2026-0069 fue el hilo de prueba. El rechazo original quedó en QA-BATCH-023-CORTE-20260713; la corrección se envió al segundo corte; una nueva corrección generó la revisión 3; y cada item histórico conservó motivo, corrección, batch y decisión. La revisión vigente fue única en cada etapa.

| Revisión | Corte | Resultado | Motivo | Corrección / estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión 1 | QA-BATCH-023-CORTE-20260713 | Rechazada | Corregir referencia de pago | Referencia revisada y preparada |
| Revisión 2 | Corte Operadora 1 3 Julio 2028 v2 | Rechazada | Decisión de segunda revisión | Reingreso sin batch destino |
| Revisión 3 | QA-BATCH-023-REVISION-3-20260713 | Rechazada | Dato corregido aún no cumple | Corrección concurrente única |
| Revisión 4 | Disponible en Finanzas | Pendiente de nuevo corte | Historial 1/2/3 conservado | Una sola decisión vigente |

Figura 12. Revisión 2 sin sobrescritura después de la tercera revisión.

# 8. Seguridad y roles

- Finanzas creó, armó, reenvió y liberó cortes sin aprobar individualmente cada solicitud.

- Dirección decidió cortes asignados y pudo volver a decidir reingresos.

- La inspección read-only de Configuración → Sistema devolvió “Sin resultados” para el filtro Operativo. BATCH-017 permanece BLOCKED; no se creó ni se modificó ningún usuario o rol.

- No se ejecutaron pagos reales, no se descargaron archivos para banco y no se eliminaron datos QA.

- No se usó service_role en frontend ni se tocaron RLS, secrets o variables durante QA.

GUARDRAILS CONFIRMADOS

main, PROD, #147, migration 022, notification-dispatcher, n8n, cron, Database Webhooks, secrets y variables permanecieron intactos.

# 9. Concurrencia

Figura 13. Doble participación: el segundo intento reconoce que la solicitud ya pertenece a otro corte.

Figura 14. Doble reenvío: solo una sesión gana y queda un único reingreso.

# 10. Responsive y accesibilidad visual

Las tres resoluciones se aplicaron mediante viewport real. En cada una se verificó window.innerWidth, ausencia de overflow horizontal del documento, scroll interno del listado y acceso a acciones. La navegación móvil conserva scroll horizontal propio sin atrapar el scroll vertical.

Figura 15. 1366×768: panel, lista y detalle visibles; encabezados y acciones accesibles.

Figura 16. 768×1024: navegación apilada y contenido sin desbordamiento del documento.

Figura 17. 390×844: tarjetas legibles, scroll vertical funcional y sin overflow horizontal del body.

# 11. Contraste y modales

Figura 18. Configurar director: título, selects, tabla y acciones legibles.

Figura 19. Modal extraordinario con contexto y guardrails visibles; no se autorizó una solicitud no controlada.

Se revisaron también Crear corte, Enviar nuevamente, Confirmar envío, Liberar para pago y Nuevo layout. No se observaron títulos negros sobre fondo oscuro, placeholders ilegibles ni métodos de pago sin traducir. El focus visible se confirmó en controles de cierre y acción.

# 12. Defectos y hallazgos

| ID | Sev. | Causa | Recomendación | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-001 | P1 | Cierre all-rejected bloqueado por guard de estado final | Migration 024 + ajustes approval_batches | CERRADO — retest PASS |
| DEF-002 | P2 | Items aprobados conservan “pendiente de cierre” en batch liberado | Alinear copy del item con estado final | CORREGIDO EN PR #252 — retest preview autenticado pendiente |
| DEF-003 | P2 | Observer de depuración registraba SECCIÓN ELIMINADA al reinjectar el detalle (solicitudes_workboard_extension.js:239 en DEV) | Revisar observer/extension sin mezclar flujo | CORREGIDO EN PR #252 — observer removido; retest preview pendiente |
| OBS-001 | P2 | Alertas nativas interrumpen momentáneamente flujos exitosos | Sustituir por toast/modal no bloqueante | CORREGIDO EN PR #252 — toast/modal; retest preview pendiente |

# 13. Regresión

| Área | Estado | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Proveedores / CSF | PASS | Catálogo carga; proveedor DEV-CSF-TEST muestra Ver CSF en edición | 31, 32 |
| Presupuesto / solicitudes | PASS | Disponibilidad, insuficiencia y revalidación material visibles | 01, 21–23 |
| Layouts / PAGOSINT | PASS | Layouts existentes, Pagos Inter y Completar referencias disponibles | 34 |
| Efectivo / comprobaciones | PASS | Fondos activos y pendientes cargan sin error funcional | 35 |
| Ingresos | PASS | Balance, socios, periodos, cuotas e incidencias cargan | 33 |
| Autenticación / roles | BLOCKED parcial | Finanzas validada; Dirección asignada requiere otra sesión y no existe solicitante Operativo | 05, 06 |
| Navegación / tema | PASS | Módulos accesibles; tema claro/oscuro alterna y se restauró | 36, 42 |
| Batches históricos | PASS | Cortes 021/022 y QA visibles con sus estados | 37, 42 |

Figura 20. Regresión de proveedores y acceso a CSF.

Figura 21. Regresión de layouts existentes, PAGOSINT y acciones operativas.

Figura 22. Regresión de efectivo y comprobaciones.

# 14. Notificaciones read-only

ESTADO: BLOCKED

No se consultaron notification_events. El entorno no expuso una conexión read-only verificable. Se versionó docs/qa/batch_notification_events_audit_readonly.sql con transacción read-only, SELECT de los seis eventos, control de duplicados, destinatarios, payload de rebatched y ausencia de procesamiento inesperado. No se declaran resultados PASS sin ejecutar la consulta.

Pendiente antes de cualquier promoción: ejecutar el SQL read-only y registrar IDs/resultados reales para approval_batch.submitted, approved, partially_approved, item_rejected, item_rebatched y payment_request.extraordinary_authorized.

# 15. Riesgos residuales

- BATCH-012 y BATCH-013: solicitudes y corte creados/enviados, pero el cierre positivo está bloqueado. La UI canónica guarda payment_method=cash/check mientras create_cash_fund todavía exige request_type=cash/check. Se documentó la propuesta para migration 026 o posterior.

- BATCH-014: PASS. SOL-2026-0075 fue autorizada como extraordinaria por Finanzas y revocada antes de layout, fondo o pago; no se materializó ninguna ejecución.

- BATCH-017: BLOCKED. No existe perfil DEV con nivel Operativo y no se creó Auth user ni se alteraron roles para simular el caso.

- notification_events: BLOCKED hasta que Ramón ejecute la consulta read-only y comparta el resultado sin secretos.

- DEF-002, DEF-003 y OBS-001 tienen corrección frontend en PR #252. El preview está desplegado, pero el retest autenticado sigue pendiente porque la sesión DEV no se comparte con el dominio del preview.

# 16. Conclusión y recomendación

CONCLUSIÓN

La arquitectura funcional del corte semanal quedó validada en DEV: presupuesto automático, preparación por Finanzas, decisión única por Dirección, liberación, rechazo parcial, reingresos versionados, invalidación por cambio material y protecciones de concurrencia.

Dictamen: APROBADO PARA CONTINUAR EN DEV. NO APROBADO PARA PROD. El cierre mejora la deuda P2 y cierra BATCH-014, pero conserva BLOCKED BATCH-012, BATCH-013, BATCH-017 y la auditoría de notification_events. No marcar el PR Ready ni fusionar mientras estas puertas sigan abiertas.

# 17. Addendum de cierre QA v1.1

Este addendum actualiza el informe 1.0 del 13 de julio de 2026. Se recopilaron 42 evidencias durante la campaña y se incorporaron 22 figuras al documento. No se agregan capturas nuevas sin verificación visual; los resultados del cierre se respaldan con folios, IDs visibles en la UI, PR, commit y diagnóstico versionado.

## 17.1 Casos pendientes del informe 1.0

| Caso | Esperado | Obtenido | Estado | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BATCH-012 | Fondo único después de Dirección y liberación; bloqueo antes del cierre. | SOL-0073 y corte enviados. Sin cash_fund. RPC legado impide el camino canónico y falta sesión de Dirección. | BLOCKED | request d64efd55-3802-4af6-a559-31dcae25beed; item cc793640-296b-4804-abf2-4e4456099090 |
| BATCH-013 | Fondo/check único con delivery_method=check después de liberar. | SOL-0074 y corte enviados. Sin fondo/entrega. Mismo gate legado de create_cash_fund. | BLOCKED | request ba7a6326-660a-462f-a0e3-5a18f0be04a7; item b6de469b-27cb-4499-aaf7-bea547b0bed3 |
| BATCH-014 | Autorizar, verificar badge/contexto y revocar antes de materializar. | Autorización activa observada y revocada; no quedó ejecución ni pago. | PASS | SOL-0075; request 4e67ad8d-7bc2-4ecd-b315-0b3ade4f94ab |
| BATCH-017 | Solicitante puro sin privilegios de Finanzas, Dirección o SysAdmin. | Filtro Operativo en Configuración → Sistema devolvió Sin resultados. | BLOCKED | Acción manual de Ramón requerida; no se creó usuario |

## 17.2 IDs y estado operativo

| Campo | Valor | Estado |
| --- | --- | --- |
| batch_id BATCH-012/013 | 4fc82585-a4b6-478d-bcf9-1c0aaeb427d9 | Enviado a Dirección |
| cash_fund_id SOL-0073 | No creado | Correcto para un caso aún no liberado |
| cash_fund_id SOL-0074 | No creado | Correcto para un caso aún no liberado |
| extraordinary_authorization_id | No expuesto por la UI | No inventado; historial visible y revocado |
| notification_event IDs | No auditados | SQL read-only preparado; ejecución pendiente |

## 17.3 Defectos y retests

| Hallazgo | Reproducción | Corrección | Retest |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-002 | Batch cerrado QA-BATCH-023 mostraba “pendiente de cierre” en items aprobados. | Copy contextual por estado de batch en approval_batches.js. | Estático PASS; preview autenticado pendiente. |
| DEF-003 | workboard v5: SECCIÓN ELIMINADA; stack en línea 239 al reinjectar detalle. | Se retiró el MutationObserver de depuración; se preservó la inyección funcional. | Regresión base Proveedores/CSF limpia; preview pendiente. |
| OBS-001 | Alert nativo observado al crear/agregar/enviar corte. | Fallbacks de toast y confirmación accesible en layouts. | Sintaxis/ausencia de alert-confirm PASS; preview pendiente. |

## 17.4 Auditoría read-only de notificaciones

Estado: BLOCKED. El archivo docs/qa/batch_notification_events_audit_readonly.sql usa BEGIN, SET TRANSACTION READ ONLY, SELECT y COMMIT. La ventana QA inicia el 13 de julio de 2026 a las 21:00 (UTC−06). La consulta no reclama eventos, no llama al dispatcher y no modifica datos. Ramón debe ejecutarla en una sesión read-only autorizada y devolver las filas o un export seguro.

## 17.5 Dictamen DEV

APROBADO PARA CONTINUAR EN DEV. NO APROBADO PARA PROD. PR #252 debe permanecer Draft. No se tocó main, PROD, #147, migration 025, dispatcher, n8n, cron, Database Webhooks, secrets ni variables.